Приложение № 6

к муниципальной программе

Большереченского муниципального района

"Развитие экономического потенциала

Большереченского муниципального района

Омской области"

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог Большереченского муниципального района  Омской области»

1. Паспорт Подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Большереченского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Большереченского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большереченского муниципального района Омской области | Модернизация и развитие автомобильных дорог Большереченского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Большереченского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района Омской области; Комитет по управлению имуществом Администрации Большереченского муниципального района Омской области. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Большереченского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Экономический отдел Администрации Большереченского муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | - улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи подпрограммы | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения; - обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения; - совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства; - обеспечение жителей района регулярными пассажирскими перевозками по муниципальным маршрутам. |
| Мероприятия подпрограммы | - мероприятие 1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района в сельских поселениях Большереченского муниципального района Омской области"; - мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"; - мероприятие 3 "Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности " - мероприятие 4 "Выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в рамках муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Большереченского муниципального района Омской области" |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 249 739 479,58 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - 2020 год – 40 487 659,41 рублей; - 2021 год – 20 185 529,29 рублей; - 2022 год – 19 773 791,28 рублей; - 2023 год – 25 618 377,21 рублей; - 2024 год – 34 853 903,48 рублей; - 2025 год – 58 160 619,69 рублей; - 2026 год – 44 614 599,22 рублей; - 2027 год - 6 045 000,00 рублей. (ред янв 2025) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение уровня удовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления; - доля сельских населенных пунктов, охваченных регулярным транспортным сообщением пассажирским автомобильным транспортом в течение всего срока реализации подпрограммы - 90 %. Ожидаемые эффекты от реализации программы: Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей состоянием дорог на территории Большереченского района. |

# 1. Сущность решаемых Подпрограммой проблем

# Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Большереченского района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

# Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большое количество дорог местного значения Большереченского района находится в неудовлетворительном состоянии.

# Основными проблемами в дорожном хозяйстве Большереченского района являются:

# 1) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения автомобильные дороги современным требованиям;

# 2) недостаточный объем ремонтных работ местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;

# 3) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

# 4) отсутствие на части территории поселений автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, что затрудняет круглогодичный доступ жителей этих территорий к объектам инфраструктуры и соцкультбыта.

# Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальных образованиях необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, развитие существующих автомобильных дорог, обеспечивающих транспортные связи внутри населенных пунктов поселения.

# При разработке Подпрограммы:

# - проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;

# - разработан прогноз социально-экономического и транспортного развития поселения с целью выявления перспективных нагрузок на дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным планом поселения;

# - определена стратегия совершенствования и развития местных автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса муниципальных образований;

# - определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожной сети муниципальных образований;

# - обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы;

# - дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.

# 2. Цель и задачи Подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

- совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства;

- обеспечение жителей района регулярными пассажирскими перевозками по муниципальным маршрутам.

Решение указанных задач обусловлено необходимостью улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог с твердым покрытием, что поспособствует  значительному сокращению транспортных издержек, обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.

На территории Большереченского района услуги по перевозке пассажиров осуществляют:

- ООО "Большереченское автотранспортное предприятие";

- индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и выполняющие перевозки маршрутными такси.

Основная транспортная нагрузка возложена на                                                      ООО "Большеречьеавтотранс".

В настоящее время структуру пассажирского транспорта Большереченского района составляют:

- автобусы малого класса (ПАЗ) - 22 единицы;

- особо малого класса (Газель) – 1 шт.

За 2018 год перевозчиками осуществлена перевозка более 168,7 тыс. пассажиров в сравнении с 2017 годом количество перевезенных пассажиров сократилось на 1,4 %, несмотря на это необходимо сохранить транспортное обслуживание населенных пунктов района в объеме 2018 года.

В настоящее время весь выходящий для работы по маршрутам муниципальной маршрутной сети подвижной состав предприятий пассажирского транспорта оснащен бортовым навигационно-связным оборудованием, позволяющим осуществлять централизованный контроль за его работой.

Целью развития пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Большереченском районе является гарантированное и эффективное удовлетворение потребностей населения в безопасных, доступных и качественных услугах пассажирских перевозок, создание равных условий для перевозчиков разных форм собственности  для развития здоровой конкуренции, направленной на повышение качества предоставляемых услуг.

# 3. Сроки реализации Подпрограммы

Выполнение подпрограммы планируется осуществить в течение 2020 - 2027 годов.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

В целях решения задач подпрограммы необходимо выделение из местного бюджета 71 544 896,09 рублей.

Подпрограммой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов из иных источников финансирования.

# 5. Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 249 739 479,58 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- 2020 год – 40 487 659,41 рублей;

- 2021 год – 20 185 529,29 рублей;

- 2022 год – 19 773 791,28 рублей;

- 2023 год – 25 618 377,21 рублей;

- 2024 год – 34 853 903,48 рублей;

- 2025 год – 58 160 619,69 рублей;

- 2026 год – 44 614 599,22 рублей;

- 2027 год -  6 045 000,00 рублей.

(ред янв 2025)

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета, средства дорожного фонда  муниципального района, областного и федерального бюджетов.

# 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- привести автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям (проведение капитального ремонта 19,4 км дорог, в том числе 2020 год – 3,2 км, 2021 год – 3,8 км, 2022 год – 3 км, 2023 год – 1,5 км, 2024 – 1,4 км, 2025 год – 4 км, 2026 – 2,5 км.);

- повысить безопасности дорожного движения;

- повысить уровень удовлетворенности жителей Большереченского района деятельностью органов местного самоуправления;

- повысить долю сельских населенных пунктов, охваченных регулярным транспортным сообщением пассажирским автомобильным транспортом в течение всего срока реализации подпрограммы до 90 %.

Ожидаемые эффекты от реализации программы:

Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей состоянием дорог на территории Большереченского района.

# 7. План мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района в сельских поселениях | 68 466 849,96 | 21 886 579,96 | 0,00 | 0,00 | 590 270,00 | 490 000,00 | 28 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 26 335 758,00 | 5 838 889,64 | 855 096,00 | 299 342,00 | 6 200 945,69 | 8 583 446,33 | 2 279 019,17 | 2 279 019,17 | 0,00 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | 10 043 373,61 | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 1 310 219,56 | 1 920 000,00 | 2 903 154,05 | 970 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия 4: Выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в рамках муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Большереченского муниципального района Омской области | 144 661 525,60 | 11 753 189,81 | 18 362 433,29 | 18 147 229,72 | 16 880 333,74 | 22 847 303,10 | 26 860 455,89 | 23 810 580,05 | 6 000 000,00 |
| 4.1. | Изготовление маршрутных карт регулярных перевозок | 217 190,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 | 18 190,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 5. | Выполнение работ, связанных с определением исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Большереченского муниципального района Омской области | 14 782,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 637,78 | 0,00 | 6 144,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 249 739 479,58 | 40 487 659,41 | 20 185 529,29 | 19 773 791,28 | 25 618 377,21 | 34 853 903,48 | 58 160 619,69 | 44 614 599,22 | 6 045 000,00 |

8. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Система управления реализацией Подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения установленных задач.

Ответственным исполнителем за реализацию Подпрограммы является Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, экономический отдел Администрации Большереченского муниципального район.

Общее управление Подпрограммы осуществляет Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы составляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы и направляет их в экономический отдел Администрации Большереченского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.

Система управления Подпрограммой предполагает возможность ее корректировки. Корректировка Подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования Подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом  финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области.