Приложение №3

к постановлению Администрации Большереченского муниципального района

Омской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение

к Подпрограмме

"Охрана окружающей среды Большереченского

муниципального района

Омской области"

Мероприятия  
подпрограммы "Охрана окружающей среды Большереченского муниципального района Омской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  Подпрограммы | Срок реализации мероприятия Подпрограммы | | Ответственный исполнитель  за реализацию мероприятия  Подпрограммы | Организации, участвующие  в реализации мероприятия  Подпрограммы | Объем финансирования  мероприятия  Подпрограммы <\*> (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия  (группы мероприятий) Подпрограммы <\*\*> | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ед. измерения | Значение | | | | | | | | |
| с  (месяц/ год) | по  (месяц/ год) | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация экологического просвещения обучающихся в общеобразовательных учреждениях Большереченского муниципального района» | 2020 | 2027 | Комитет по образованию Администрации Большереченского муниципального района | Комитет по образованию Администрации Большереченского муниципального района, МБОУ, МБДОУ | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | | Доля населения Большереченского муниципального района, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях | % | х | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере обращения с отходами» | 2020 | 2027 | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | 19 168 477,74 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 999 065,21 | 5 065 454,44 | 6 033 250,66 | 70 707,43 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Большереченского муниципального района Омской области» | 2020 | 2027 | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района Омской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | 6 788 214,44 | 1 900 000,00 | 500 000,00 | 1 701 765,21 | 0,00 | 615 741,80 | 70 707,43 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Ликвидация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Большереченского муниципального района Омской области: Омская область, Большереченский район, 2-3-й километр автодороги р.п. Большеречье – д. Криводаново» | 2024 | 2027 | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района Омской области | органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | 615 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 741,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 1 | х | х | х | х | 1 | х | х | 1 |
| 2.2. | Мероприятие «Создание мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение кон-тейнеров (бункеров)» | 2020 | 2027 | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | Организационно-кадровое управление Администрации | 8 591 894,38 | 100 000,00 | 651 248,16 | 297 300,00 | 3 127 124,84 | 4 416 221,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов  Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | %  Ед. | 147 | 100  10 | 100  20 | 100  11 | 100  56 | 100  50 | 100  0 | 100  50 | 100  0 |
| 2.3. | Мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | 2021 | 2025 | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Большереченского муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных образований Большереченского муниципального района (по согласованию) | 3 788 368,92 | 0,00 | 848 751,84 | 0,00 | 1 938 329,60 | 1 001 287,48 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | ИТОГО: | х | х | х | х | 19 168 477,74 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 999 065,21 | 5 065 454,44 | 6 033 250,66 | 70 707,43 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |