Приложение №2 к протоколу №4 от 24.06.2024года

Информация

о ходе подготовке ОО района к новому 2024-2025 учебному году

Подготовка образовательных учреждений к новому 2024-25 учебному году проходит согласно планe подготовки ОО к новому 2024-25 учебному году, разработанного Комитетом по образованию.

Общее количество учебных корпусов, которые необходимо подготовить к началу нового 2024-25 учебного года составляет 41 учебный корпус.

Подготовка ОО к новому учебному году уже началась с сентября 2023 года. Устранялись замечания контролирующих органов, особое внимание уделялось антитеррористической защищенности обьектов и безопасности детей в ОО.

За истекший период уже выполнено:

- во всех действующих зданиях произведена замена кнопки экстренного вызова сотрудников росгвардии;

- приобретено и заменено частично спортивное оборудование;

- приобретена новая столовая мебель;

- частично заменена школьная ростовая мебель (исполнение предписаний);

- частично приобретено компьютерное оборудование;

- произведена замена оконных блоков на пластиковые (исполнение предписаний);

- Новологиновская СОШ проведен капитальный ремонт кровли;

- ремонт освещения: 1 этаж Уленкульской СОШ, а также в Большереченской ООШ и Почекуевской СОШ (дошкольная группа).

- ремонт вентиляции в пищеблоках Красноярской СОШ и Уленкульской СОШ;

- проведены торги по капитальному ремонту кровли Уленкульской СОШ (4651000 руб.)

- подготовлена ПСД для ремонта фасада Большереченской ООШ. На торги пока не выходим, ждем региональные средства в размере 700 тыс. руб.

- заключены договора на обследование зданий ОО (предписание прокуратуры) на 2 182 000 руб. (здание сельских СОШ)

Что планируем делать дальше:

| Наименование образовательной организации | Вид ремонта | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| "Почекуевская СОШ" | Капитальный ремонт кровли (школа) торги после 26 мая, окончание подачи заявок 24.05 | 4 085 029,19 руб. |
| Ремонт кабинетов Центров "Точка роста" | Почекуево,Уленкуль, БООШ, Маяк, Старокарасук (сметы на проверке в ценообразовании). БООШ | Отторговали 1 700 000 руб. |
| Старокарасукская СОШ (исполнения решения суда) | Ремонт ограждения по периметру школы | Приобретены материалы |
| МБДОУ "Большереченский детский сад" | Установка дополнительных радиа-торов системы отопления, установка снегозадержателей (корпус 5) | Материалы приобретены |
| Большереченский детский сад (корпус 4 "Сказка") | Частичный ремонт кровли | Потребность 700 000 руб. |
| МБОУ "М-Посельская СОШ" | Ремонт парадного входа | Потребность 850 000 |
| Подготовка к отопительному сезону | установка растяжек на дымовые трубы. | Потребность 1 500 000 руб. |
| Окна (предписания) | Уленкуль(т.р.), Почекуево(т.р.), Ингалы | Потребность 850 000 руб. |
| Ростовая мебель | Курносово, Евгащино, Такмык, Новологиново - предписания | Потребность 600 000 руб. |
| Большереченский детский сад | Стиральные машины, сушильные машины, ограждение | Потребность 350 000 руб. |