**О ходе подготовки празднования на территории Большереченского муниципального района 70ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.**

В целях организации подготовки и проведения празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Распоряжением Главы муниципального района от 31.12.2013г. № 942 утверждены План основных мероприятий и состав организационного комитета.

В настоящее время в Большереченском муниципальном районе имеется 13 мемориальных комплексов в районном центре и центральных усадьбах сельских поселений, 22 обелиска в деревнях муниципального района.

Согласно Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории Большереченского муниципального района 70ой годовщины Победы в ВОВ в 2014 году был проведен капитальный ремонт мемориального комплекса в с.Старый Карасук на сумму в 350 тыс.рублей.

На остальных мемориальных комплексах и обелисках проведены косметические ремонты на общую сумму 600 тыс.рублей.

В настоящее время ведется реконструкция мемориального комплекса расположенного в р.п.Большеречье, по окончании которой он получит статус мемориального комплекса воинской славы Большереченского муниципального района. Здесь на гранитных плитах будут увековечены имена 8413 воинов Большереченского района, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг, а также 2-х большереченцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и 4-х - в Чечне. Окончание строительства запланировано на 30 апреля 2015 года. Торжественное открытие мемориального комплекса воинской славы Большереченского района состоится 9 мая 2015г. в 13 часов.

Сметная стоимость реконструкции комплекса составляет 6 млн. 937 тыс.рублей.

В 2014 году активно велась работа по учету и приведения в надлежащий вид захоронений участников ВОВ 1941-1945гг., умерших в послевоенные годы. В 2015 году эта работа будет продолжена.

Кроме того, в настоящее время ведется капитальный ремонт и реконструкция районного краеведческого музея. Открытие обновленного зала воинской славы этого музея намечено на 2 мая 2015 года.

За 2013 и 2014 годы в районе улучшили жилищные условия 33 ветеранов ВОВ и вдов.

За минувший год во всех образовательных учреждениях муниципального района оборудованы школьные музеи. В каждом из этих музеев предусмотрены тематические выставки, посвященные 70-летию Победы.

В 2014 году и начале 2015г. комитетом по образованию Администрации муниципального района и районным Советом ветеранов организована серия встреч ветеранов ВОВ с обучающимися образовательных учреждений района.

В 2014-2015гг. в районе проводится фестиваль коллективов народного творчества «Неиссякаемый родник», посвященный 70-летию Великой Победы. В нем принимает участие около 5 тысяч самодеятельных артистов. Работа по выполнению Плана мероприятий будет продолжена.